# TIXI — Roadmap Maestro de Implementación v1

## Objetivo

El Roadmap Maestro de Implementación constituye el documento oficial de seguimiento del proyecto TIXI.

Su propósito es indicar el estado de cada fase, las dependencias entre ellas y el orden oficial de implementación.

No sustituye la Arquitectura Consolidada; la complementa como herramienta de control del desarrollo.

# FASE 0 — Arquitectura Funcional

## Objetivo

Definir completamente el comportamiento del sistema antes de iniciar la implementación técnica.

### Estado

🟢 Prácticamente completada

### Componentes

- Máquina Global de Estados ✅

- Modelo Financiero ✅

- Modelo Conceptual de Datos ✅

- Mapa Maestro Pasajero v2 ✅

- Mapa Maestro Conductor v3 ✅

- Arquitectura Visual del Conductor ✅

- Arquitectura Visual del Pasajero ✅

### Pendiente

- Arquitectura Administrativa

# FASE 1 — Arquitectura de Datos

## Objetivo

Transformar las pantallas y reglas funcionales en un modelo de datos implementable.

### Componentes

- Entidades

- Relaciones

- Restricciones

- Índices

- Reglas de integridad

### Estado

⚪ No iniciado

### Dependencias

Requiere:

- Fase 0 completada

# FASE 2 — Arquitectura del Dominio

## Objetivo

Definir cómo evoluciona el sistema mediante eventos.

### Componentes

- Eventos del dominio

- Disparadores

- Automatizaciones

- Transiciones

Ejemplos:

- BookingAccepted

- BookingCancelled

- RouteClosed

- RouteStarted

- RouteFinished

- WalletCharged

- DriverSuspended

### Estado

⚪ No iniciado

### Dependencias

Requiere:

- Fase 1 completada

# FASE 3 — Backend

## Objetivo

Diseñar toda la lógica de acceso a datos.

### Componentes

- Queries

- Mutations

- Realtime

- Policies (RLS)

- Funciones

- Triggers

### Estado

⚪ No iniciado

### Dependencias

Requiere:

- Fase 2 completada

# FASE 4 — Frontend

## Objetivo

Conectar las pantallas diseñadas con el backend.

### Componentes

- Navegación

- Estados

- Validaciones

- Integración con Supabase

- Manejo de errores

### Estado

⚪ No iniciado

### Dependencias

Requiere:

- Fase 3 completada

# FASE 5 — Administración

## Objetivo

Implementar el CRM operativo de TIXI.

### Componentes

- Gestión de Conductores

- Gestión de Pasajeros

- Gestión de Wallets

- Gestión de Recargas

- Gestión de Incidencias

- Roles y Permisos

- Configuración del Sistema

- Auditoría

### Estado

🟡 Arquitectura parcial

# FASE 6 — QA

## Objetivo

Validar el funcionamiento integral del sistema.

### Componentes

- Pruebas funcionales

- Pruebas de integración

- Optimización

- Corrección de errores

- Preparación del MVP

### Estado

⚪ No iniciado

# Reglas de Avance

Una fase solo podrá declararse completada cuando:

- Todos sus documentos estén congelados.

- Las dependencias estén satisfechas.

- Exista consistencia con la Arquitectura Consolidada.

# Documentos Maestros del Proyecto

El proyecto TIXI se rige por los siguientes documentos oficiales:

- Arquitectura Consolidada v1 (Fuente de verdad).

- Roadmap Maestro de Implementación v1 (Control del proyecto).

- Especificaciones de Implementación (Documentos por módulo).

# Estado General del Proyecto

## Arquitectura Funcional

🟢 98%

## Arquitectura de Datos

⚪ 0%

## Arquitectura del Dominio

⚪ 0%

## Backend

⚪ 0%

## Frontend

⚪ 0%

## Administración

🟡 Parcial

## QA

⚪ 0%

# Próximo Objetivo Oficial

Iniciar la Fase 1 — Arquitectura de Datos.

Primer entregable:

Mapa Pantallas → Entidades v1.