# ÍNDICE GENERAL DEL PROYECTO TÉCNICO TIXI

Este es el documento que te recomiendo conservar como "Mapa Maestro".

# NIVEL 1 — ARQUITECTURA FUNCIONAL

## Conductor

1. Filosofía Operativa

2. Arquitectura General

3. Home

4. Viajes Disponibles

5. Ruta en Construcción

6. Ruta Cerrada

7. Ruta Activa

8. Historial

9. Centro de Notificaciones

10. Motor Financiero

11. Comunicación y Privacidad

12. Incidencias y Soporte Operativo

13. Penalidades y Cumplimiento

14. Administración y Configuración

15. Matriz Global de Estados

Estado:

COMPLETADO

# NIVEL 2 — ARQUITECTURA VISUAL

## Pantallas del Conductor

Home

Marketplace

Detalle de Solicitud

Ruta en Construcción

Ruta Cerrada

Ruta Activa

Historial

Notificaciones

Saldo

Incidencias

Estado:

EN DESARROLLO

Gran parte ya está diseñada.

# NIVEL 3 — MÁQUINA GLOBAL DE ESTADOS

## Estados de Ruta

ROUTE_BUILDING

ROUTE_CLOSED

ROUTE_ACTIVE

ROUTE_FINISHED

ROUTE_CANCELLED

## Estados de Booking

CREATED

ACCEPTED

CONFIRMED

PICKED_UP

DELIVERED

ABSENT

CANCELLED

## Estados de Conductor

OFFLINE

ONLINE

BUSY

SUSPENDED

Estado:

COMPLETADO

# NIVEL 4 — MODELO DE DATOS

## Dominio Operativo

### Completadas

ROUTES

BOOKINGS

ROUTE_EVENTS

DRIVERS

VEHICLES

PASSENGERS

RATINGS

NOTIFICATIONS

### Pendientes

INCIDENTS

## Dominio Financiero

Pendientes:

WALLETS

TRANSACTIONS

# NIVEL 5 — MOTOR REALTIME

Todavía no modelado formalmente.

Aquí vivirá:

Supabase Realtime

Suscripciones

Eventos push

Actualizaciones de rutas

Cancelaciones

Cambios de estado

# NIVEL 6 — BACKEND OPERATIVO

Todavía no modelado.

Aquí definiremos:

Servicios

Casos de uso

Edge Functions

Triggers

Automatizaciones

# NIVEL 7 — FRONTEND

Todavía no modelado.

Aquí definiremos:

Navegación

Stores Zustand

React Query

Hooks

Pantallas

Componentes

# Estado Real del Proyecto

Si tuviera que estimarlo de forma objetiva:

Arquitectura Funcional:       100%

Arquitectura Visual:           75%

Modelo de Datos:               70%

Máquina de Estados:           100%

Arquitectura Técnica:          80%

Backend:                        0%

Frontend Funcional:             0%

Integraciones Reales:           0%

## Mi recomendación inmediata

Antes de entrar en Wallets y Transactions, cerraría este bloque:

INCIDENTS

Porque es la última entidad operativa pendiente.

Una vez tengamos:

ROUTES

BOOKINGS

ROUTE_EVENTS

DRIVERS

VEHICLES

PASSENGERS

RATINGS

NOTIFICATIONS

INCIDENTS