Perfecto. A partir de aquí dejamos definitivamente la fase de arquitectura.

Vamos al grano.

# TIXI — Plan Maestro de Implementación (Supabase)

## Versión 1.0

## Objetivo

Definir el orden oficial de implementación del backend de TIXI sobre Supabase.

Este documento será la guía de trabajo durante toda la construcción del sistema.

No define reglas de negocio; únicamente establece el orden de construcción.

# Fase 1 — Preparación del Proyecto

### Objetivos

- Crear el proyecto en Supabase.

- Configurar repositorio GitHub.

- Configurar entornos (Desarrollo, Staging y Producción).

- Activar PostGIS.

- Configurar almacenamiento (Storage).

- Configurar autenticación (Auth).

Estado: Pendiente.

# Fase 2 — Seguridad

Implementar:

- Usuarios.

- Roles.

- Permisos.

- JWT.

- Row Level Security (RLS).

Resultado esperado: Todo acceso protegido antes de crear lógica de negocio.

# Fase 3 — Modelo de Datos

Crear las tablas en este orden:

### 3.1 Identidad

- users

- roles

- permissions

- role_permissions

- admin_users

### 3.2 Conductores

- drivers

- vehicles

- driver_documents

- driver_verifications

### 3.3 Pasajeros

- passengers

### 3.4 Operación

- ride_requests

- routes

- route_stops

- bookings

- passengers_on_route

- route_events

### 3.5 Wallet

- wallets

- wallet_transactions

- topup_requests

- payments

### 3.6 Soporte

- incidents

- incident_messages

- notifications

- audit_logs

# Fase 4 — Relaciones

Crear:

- Foreign Keys.

- Índices.

- Restricciones.

- Triggers.

# Fase 5 — RLS

Configurar políticas para:

- Conductores.

- Pasajeros.

- Administradores.

- Wallet.

- Rutas.

- Marketplace.

# Fase 6 — Edge Functions

Implementar:

- Matching.

- Construcción de rutas.

- Wallet.

- Recargas.

- Notificaciones.

- Validaciones.

- Procesos automáticos.

# Fase 7 — Seed

Crear datos de prueba para:

- Usuarios.

- Conductores.

- Pasajeros.

- Vehículos.

- Solicitudes.

- Wallet.

# Fase 8 — QA Técnico

Validar:

- Integridad.

- Rendimiento.

- Seguridad.

- RLS.

- Triggers.

- Edge Functions.

# Fase 9 — Integración Flutter

Conectar:

- Auth.

- Base de datos.

- Storage.

- Realtime.

- Edge Functions.

# Fase 10 — MVP

Sistema completamente funcional.

# REGLAS

Durante la implementación:

- No se crearán tablas fuera del Modelo de Datos congelado.

- Toda modificación deberá actualizar la documentación oficial.

- Ningún módulo avanzará sin superar sus pruebas.

# UBICACIÓN OFICIAL

TIXI/

└── 06_IMPLEMENTACION/

└── SUPABASE/

└── TIXI — Plan Maestro de Implementación (Supabase).md

### Jerarquía

- Nivel: 2

- Biblioteca: Implementación

- Documento Padre: Manual Maestro del Proyecto

- Estado: ❄️ Congelado

# CAMINO RECORRIDO

Arquitectura General          ████████████████████ 100%

Biblioteca Oficial           ████████████████████ 100%

Arquitectura Funcional       ████████████████████ 100%

Modelo de Datos              ████████████████████ 100%

Plan de Implementación       ████████████████████ 100%

DESARROLLO EN SUPABASE        ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░   0%

## SIGUIENTE PASO

A partir del próximo chat ya no crearemos documentos de planificación.

Empezaremos la implementación real, comenzando por la Fase 1: Preparación del proyecto en Supabase, y avanzaremos módulo por módulo hasta tener un backend completamente funcional.