Llegados a este punto, yo no seguiría creando pantallas nuevas.

La arquitectura funcional del conductor está cerrada.
La arquitectura visual principal ya está prácticamente definida.
La máquina de estados de Ruta Activa está modelada en un nivel muy avanzado.

Si estuviera liderando el proyecto Tixi, el siguiente paso sería:

# Fase 1 — Congelar la Arquitectura de Ruta Activa

Antes de tocar otra pantalla.

Crear un documento maestro que contenga:

Ruta Activa

Estado 1 — Dirigiéndose a recogida

Estado 2 — Esperando pasajero

Estado 3 — Operación multipasajero

Estado 4 — Confirmar entrega

Estado 5 — Ruta finalizada

Excepción E1 — Pasajero ausente

Excepción E2 — Incidencia operativa

Para cada estado:

- Objetivo

- Pregunta principal que responde

- CTA principal

- Datos visibles

- Eventos que pueden ocurrir

- Estado siguiente

Eso se convierte en la referencia oficial para desarrollo.

# Fase 2 — Crear el Diagrama Completo de Estados

No de una pantalla.

De toda la operación del conductor.

Algo parecido a:

HOME

↓

Marketplace

↓

Ruta en construcción

↓

Ruta cerrada

↓

Ruta activa

↓

Estado 1

Estado 2

Estado 3

Estado 4

Estado 5

↓

Historial

Con todas las transiciones.

Esto suele descubrir inconsistencias antes de escribir una sola línea de código.

# Fase 3 — Inventario de Componentes Reutilizables

Este paso suele ahorrar semanas de desarrollo.

Por ejemplo:

<OperationalPanel />

<RouteTimeline />

<RouteSummary />

<CountdownTimer />

<PassengerCard />

<ConfirmedPaxCard />

<BottomActionBar />

<IncidentSheet />

<AbsenceSheet />

Si se define bien ahora, después Stitch, React Native y el desarrollador trabajarán muchísimo más rápido.

# Fase 4 — Definir el Zustand Store Global

Aquí es donde empieza la ingeniería real.

Preguntas como:

¿Qué información vive en memoria?

¿Qué información viene de Supabase?

¿Qué eventos actualizan la UI?

¿Qué estados son globales?

Por ejemplo:

routeStatus

selectedPassenger

onboardPassengers

pendingPassengers

completedPassengers

absentPassengers

activeRecommendation

routeMetrics

Todavía no es código.

Es arquitectura.

# Fase 5 — Diseñar la Máquina de Eventos

Esta es probablemente la fase más importante antes del desarrollo.

Ejemplo:

Evento:

passenger_boarded

Estado actual:

waiting_passenger

Nuevo estado:

operation_multipassenger

Otro:

Evento:

delivery_completed

Estado actual:

confirm_delivery

Nuevo estado:

operation_multipassenger

Otro:

Evento:

last_passenger_completed

Estado actual:

confirm_delivery

Nuevo estado:

route_finished

Esto elimina una enorme cantidad de errores futuros.

# Mi recomendación concreta

No volvería ahora mismo a Stitch.

No diseñaría más pantallas.

Haría primero un documento llamado:

TIXI - Máquina Global de Estados del Conductor

Y dentro modelaría:

- Flujo Home → Marketplace → Ruta en Construcción → Ruta Cerrada → Ruta Activa.

- Todos los estados de Ruta Activa.

- Todos los eventos.

- Todas las transiciones.

- Componentes reutilizables.

- Estado global (store).

Ese documento será probablemente más valioso para el desarrollo que las próximas 20 pantallas visuales, porque se convertirá en el plano que conectará toda la aplicación cuando llegue la fase de implementación.